ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

| Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ & ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ Αρμόδιος: Ιωάννης Μυλωνής Τηλ.: 22313-51599 | ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Είδος Πράξης: Λοιπές Κανονιστικές Πράξεις Θεματική Ενότητα: Πολιτική Ζωή |
| --- | --- |

e-mail: milonis@lamia-city.gr

Εισήγηση

προς

την οικονομική επιτροπή

ΘΕΜΑ: Έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΕ ΛΑΜΙΑΣ - ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ - ΠΑΥΛΙΑΝΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΑΜΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017-2018 (Α ΦΑΣΗ)»

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. η) του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. η) του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 και την παρ. 9α του άρθρου 10 του Ν.4625/2019 περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής των δήμων («Στις συμβάσεις … εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της»), τίθεται υπόψη σας η έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΕ ΛΑΜΙΑΣ - ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ - ΠΑΥΛΙΑΝΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΑΜΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017-2018 (Α ΦΑΣΗ)»

1. Ιστορικό

- Η αριθμ. 01/2018 μελέτη συντάχθηκε από την Δ/νση Υποδομών & Τεχνικών Έργων του Δήμου Λαμιέων με προϋπολογισμό του έργου που ανέρχεται σε 277.000,00 Ευρώ μαζί με το ΦΠΑ.

- Η δημοπράτηση του έργου έγινε στις 24-09-2018, όπου μειοδότης αναδείχτηκε ο ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ΓΕΩΡΓΙΟΣ, με μέση τεκμαρτή έκπτωση 53,77% επί των τιμών του τιμολογίου.

- Με την 451/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων έγινε η έγκριση του 1ου πρακτικού.

- Με την αριθμό 2/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων εγκρίθηκε το 2ο πρακτικό για το υπ’ όψη έργο – κατακύρωση αναδόχου.

- Με την αριθ. πρωτ. 246/4499/23-01-2019 έγινε έλεγχος νομιμότητας της αριθ. 2/2019 απόφασης της οικονομικής Επιτροπής.

- Την 14-03-2019 υπογράφηκε η αριθ. 10954 σύμβαση για ποσό 128.064,27 ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α.

- Για το έργο εκδόθηκε η από 09-09-2019 βεβαίωση περαίωσης εργασιών, σύμφωνα με την οποία το έργο έχει περατωθεί εμπρόθεσμα.

- Με την αρ.361/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων εγκρίθηκε το πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής.

2.  Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής

Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής υπεγράφη στις 20/01/2021 από την επιτροπή που ορίστηκε με την αρ. αριθμ. 13/2021 (ΑΔΑ: 90ΟΜΩΛΚ-ΒΙΣ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λαμιέων.

Μετά τα παραπάνω προτείνεται:

Η έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΕ ΛΑΜΙΑΣ - ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ - ΠΑΥΛΙΑΝΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΑΜΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017-2018 (Α ΦΑΣΗ)», αναδόχου κ. Προβόπουλου Γεώργιου.

| Ο συντάξας Μυλωνής Ιωάννης Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ,MSc,ΜΔΕ | Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΡΙΖΟΣ Τοπογράφος Μηχανικός | Η αναπληρώτρια προϊσταμένη της Δ.Υ.Τ.Ε. ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ MSc Αρχιτέκτων Μηχανικός |
| --- | --- | --- |